**Registro de interesados**

PROYECTO:   **Sistema App para Registro de Historias Clínicas en una Veterinaria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parte interesada** | **Expectativa   (de cómo le afectará el proyecto, favorable o desfavorable)** | **Nivel de influencia (Alto, Medio, Bajo** | **Posición  (a favor / neutral / opositor )** | **Estrategia de parte del equipo del proyecto (Involucrar / Informar / hacer seguimiento al interesado)** |
| Veterinario (Guillermo Ramos) | Tener historias clínicas centralizadas, | Alta Alta | A favor | **Involucrar: Convocar de manera transparente al veterinario indicando las necesidades específicas y pidiendo su input. (Especificar más)** |
| Clientes | Reservas citas de manera online | Alta | A favor | **Involucrar: Notificaciones a los clientes que podrán reservar citas online y horarios.(RAG)** |
| Dueño de negocio | Mejorar productividad. Mejora la gestión e histórico de clientes. Mejora de experiencia de usuarios | Alta | A favor | **Involucrar: Exponerle las mejoras para el negocio. Convencerlo para justificar la inversión.** |
| Secretaria | Reducción de tiempos en consultas. Agilizar gestión de información de clientes. | Alta | A favor | **Informar: Sobre mejoras en tiempo de respuesta a consultas de clientes. Facilita su trabajo.** |
| Proveedor de accesorios de oficina | Las ventas se verán impactadas negativamente, pues ya no requerirán sus servicios. | Bajo | En contra | **Informar: Dejar de ponerle órdenes de compra. Ya no se van a requerir sus servicios.** |
| Proveedor de equipos | La venta de tablets | Bajo | a favor | **Informar: Enviar las especificaciones de los equipos.** |
| Equipo de desarrollo | Desarrollo de código de la aplicación. | Medio | A favor | **Involucrar: Darle la información de requerimientos funcionales. Darle datos técnicos para que puedan gestionar sus recursos de infraestructura.** |